### Riscos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do risco** | **Descrição do Impacto** | **Ação** | **Descrição da ação** | **Responsável** |
| Prazo das entregas | Atraso no lançamento no serviço, acarretando maiores custos de produção. | Monitorar | Observando datas de entrega e sendo constatada a necessidade. Serão aumentadas as quantidade de horas semanais. | Alex Rebello,  Bruno Gino |
| Perda de Dados | Disponibilidade do sistema devido à ausência de dados para exposição | Mitigar | Recuperação de dados perdidos através do backup mais recente. | Bruno Rigão |
| Aumento do orçamento | Em virtude de atraso e de riscos não cobertos, acarretando um aumento imprevisto no orçamento. | Monitorar | Reservar uma quantidade do investimento inicial para cobrir emergências e gastos não cobertos. | Gilmar Trindade |

### Fluxo de Caixa do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** | **Orçado** | **Comentários** |
| 01/02 | R$20.000 | Reserva de Capital |
| 15/02 | R$30.000 | Compra de Equipamentos para Desenvolvimento |
| 20/02 a 28/02 | R$20.000 | Referente as consultorias jurídicas e financeiras |
| 01/03 a 30/04 | R$60.000 | Salários e encargos da equipe de desenvolvimento |
| 01/05 | R$10.000 | Compra do Ambiente de Produção |